# ПЛАН РАБОТ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ БАЗЫ НЕДВИЖИМОСТИ РГР

# на 2019 – 2020 г.

Состав комитета: Руководитель: Сосновский С.

Заместитель: Хромов А.,

Члены комитета: Власенко С., Соболева И., Галалу С.

|  | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание ФБН и развитие программного комплекса МБД |  |  |
| 1.2. | Формирование архитектуры Федеральной Базы Недвижимости РГР | Июнь 2019 | Сосновский С. Выполненно |
| 1.3. | Расчет мощностей интернет-сервера поддержки МБД РГР. | Июль 2019 | Сосновский С. Привлеченные специалисты – разработчики МБД. Выполнено |
| 1.4. | Разработка и включение требований по интеграции CRM-систем с МБД РГР в Положение об сертификации CRM- систем. | Июль 2019 | Соболева И. Члены УС ФБН Выполнено |
| 1.5. | Приглашение региональных объединений и компаний через рассылку письма Управляющего Совета ФБН к тестовой схеме обмена информацией через МБД на действующем сервере МБД АРСПб и ЛО с целью тестирования работы программного комплекса на федеральном уровне. | Июль 2019 | Сосновский С. члены УС ФБН Выполнено |
| 1.6. | Отладка и настройка программного комплекса МБД по результатам тестовых обменов информацией для его размещения на интернет-сервере РГР. | Август - октябрь 2019 | Сосновский С. члены УС ФБН |
| 1.7. | Заключение договора с провайдером для настройки и развертывания сервера МБД РГР. | Июль-Август 2019 | Исполнительная дирекция РГР Сосновский С. |
| 1.8. | Настройка сервера и развертывание программного комплекса МБД | Август 2019 | Сосновский С. Привлеченные специалисты – разработчики МБД. |
| 1.9. | Проведение переговоров и выбор подрядчика для создания работающей модели CMS сайта для регионального объединения РГР с интегрированными сервисами МБД, личных «кабинетов» пользователей и витриной объектов объединения. (работы производятся на волонтерских началах). | Июль-август 2019 | Сосновский С. Выполнено. |
| 1.10. | Постановка ТЗ разработчику и этап прототипирования сайта регионального объединения интегрированного с МБД. | Август 2019 | Сосновский С. Привлеченные специалисты – разработчики МБД. Члены УС ФБН |
| 1.11. | Создание модели CMS сайта для регионального объединения РГР | Август 2019 | Подрядчик |
| 1.12. | Тестирование работающей модели CMS сайта для регионального объединения РГР с интегрированными сервисами МБД, личных «кабинетов» пользователей и витриной объектов объединения. | Август-Сентябрь 2019 | Сосновский С. Привлеченные специалисты – разработчики МБД. Члены УС ФБН |
| 1.13. | Презентация МБД на выделенном сервере РГР, работающей модели CMS сайта для регионального объединения РГР с интегрированными сервисами МБД, личных «кабинетов» пользователей и витриной объектов объединения, интегрированной с МБД СRM- системы на Национальном Совете РГР и форуме УПН. | Сентябрь 2019 г. Екатеринбург | Сосновский С. Члены УС ФБН |
| 1.14. | Разработка плана и методических материалов по внедрению ФБН в работу фирм-членов РГР. | Август-Сентябрь 2019 | Сосновский С. Хромов А. Члены УС ФБН |
| 1.15. | Мониторинг замечаний и предложений по совершенствованию составляющих ФБН (Сайт- МБД- сертифицированная CRM- система). | Сентябрь - Декабрь 2019 | Сосновский С. Члены УС ФБН, Комитет ПП и МБД АРСПб и ЛО |
| 1.16. | Проведение переговоров с ведущими интернет-площадками (marketplace и классифайды) и интернет СМИ, партнеров РГР по выгрузке базы данных едином фидом из МБД. | Октябрь 2019 Далее постоянно | Сосновский С., Хромов А. Члены УС ФБН, Комитет ПП и МБД АРСПб и ЛО |
| 1.17. | Формирование плана работ по развитию программного комплекса МБД как платформы межрегиональных сделок РГР. | Ноябрь 2019-Апрель 2020 | Сосновский С., Власенко С., Соболева И. Члены УС ФБН, |
| 1.18 | Формирование плана развития локальных МЛС и их интеграция в МБД. | Октябрь 2019 - Апрель 20020 | Власенко С. Члены УС ФБН |
| 1.19. | Формирование правил и стандартов работы в ФБН. Обсуждение их в профильных комитетах РГР. | Сентябрь 2019– Апрель 2020 | Сосновский С. Члены УС ФБН |
| 1.20. | Создание механизма ведения реестра сертифицированных компаний и аттестованных специалистов через ФБН и МБД. | Декабрь 2019-Февраль 2019 | Сосновский С., Хромов А. Члены УС ФБН, Подрядчик |
| 1.21. | Принятие Национальным советом РГР стандартов работы ФБН. | Апрель- июнь 2020 года | Сосновский С. Члены УС ФБН |
| 2. | Методическая работа и мероприятия продвижения ФБН. |  |  |
| 2.1. | Участие в подготовке проведения Web-realtor 2019 совместно с оргкомитетом. | Август - Октябрь 2019 | Сосновский С. |
| 2.2. | Участие в проведении деловой программы и результирующего мероприятия конкурса Web-realtor 2019 | Октябрь 2019 | Сосновский С. |
| 2.3. | Участие в проведении пресс-конференции конкурса Web-realtor 2019 | Октябрь 2019 | Сосновский С. Члены комитета |
| 2.4 | Проведение секции в рамках Санкт-Петербургского Международного Жилищного Конгресса. (10 октября зал RED 8 c 16.00-19.00) Тема: "Федеральная База Недвижимости - как ключевой сервис РГР." | 10 Октября 2019 | Сосновский С. Члены УС ФБН |
| 2.5 | Проведение заседаний УС ФБН (вэбинары). | Не реже 1 раз в месяц | Сосновский С. |
| 2.6 | Подготовка информации о ходе реализации проекта ФБН для рассмотрения на заседаниях Правления РГР. | Согласно плану работ правления. 2019-2020 | Хромов А., Власенко С.,Сосновский С., Соболева И. |
| 2.7. | Участие в Съезде РГР и Национальных советах РГР. | В течении 2019 -2020 года | Сосновский С. Члены УС ФБН |
| 2.8. | Подготовка и участие в соответствующих профилю УС ФБН секций очередного Национального Конгресса по недвижимости. Доклады на секциях. | Апрель -Июнь 2019 | Сосновский С. Члены УС ФБН |

Председатель Управляющего Совета Федеральной Базы Недвижимости РГР

Сосновский Сергей.